AUDITORIA TÉCNICA COMPLETA

PROJETO DETETIVE VIP

Análise Cirúrgica de Segurança, Performance e Funcionalidade

Data: 11 de Abril de 2026

Auditor: Claude (Opus) | Solicitante: Marc

CONFIDENCIAL

# 1. RESUMO EXECUTIVO

O projeto Detetive VIP é uma aplicação Next.js 16 com landing page, checkout e integração de pagamento PIX via PayEvo. Após auditoria completa de todos os 35 arquivos do projeto, foram identificados 127 problemas distribuídos em 4 níveis de severidade.

| Severidade | Qtd | Descrição |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO | 12 | Bloqueiam o funcionamento ou expõem vulnerabilidades graves |
| ALTO | 28 | Comprometem UX, segurança ou fluxo de pagamento |
| MÉDIO | 45 | Performance, compatibilidade e manutenibilidade |
| BAIXO | 42 | SEO, acessibilidade, boas práticas |

Veredicto: O projeto NÃO está pronto para produção. Existem 12 problemas críticos que precisam ser corrigidos antes do deploy, incluindo falhas que permitem fraude no pagamento e um fluxo de checkout que nunca completa.

# 2. PROBLEMAS CRÍTICOS (Bloqueiam Deploy)

Estes 12 problemas DEVEM ser corrigidos antes de colocar o projeto no ar. Qualquer um deles, isoladamente, compromete o funcionamento do sistema.

C-01 TELA DE SUCESSO INALCANÇÁVEL

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx

O estado isSuccess é declarado na linha 46 mas NUNCA é definido como true em nenhum lugar do código. A tela de sucesso (linhas 422-449) é código morto. Após o usuário pagar, ele fica preso na tela do QR Code PIX para sempre, sem nenhuma confirmação de que o pagamento foi recebido.

Impacto: FATAL: Usuário paga e nunca recebe feedback. Experiência completamente quebrada.

C-02 ZERO POLLING DE STATUS DE PAGAMENTO

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx

Não existe nenhum mecanismo que verifique se o pagamento PIX foi confirmado. Não há useEffect com polling, não há WebSocket, não há nenhum timer que consulte /api/pix/status. O componente gera o QR Code e para ali. Mesmo que o webhook confirme o pagamento no servidor, o frontend nunca saberá.

Impacto: FATAL: O fluxo de pagamento está incompleto. Checkout não funciona.

C-03 WEBHOOK SEM VALIDAÇÃO DE ASSINATURA

Arquivo: api/webhook/payevo/route.ts

O endpoint POST /api/webhook/payevo não possui NENHUMA verificação de autenticidade. Não há HMAC, não há token secreto, não há verificação de IP. Qualquer pessoa que conheça a URL pode enviar um POST com {"id": "xyz", "status": "paid"} e simular um pagamento confirmado.

Impacto: CRÍTICO DE SEGURANÇA: Permite fraude total. Atacante marca qualquer transação como paga.

C-04 WEBHOOK SÓ FAZ CONSOLE.LOG

Arquivo: api/webhook/payevo/route.ts

Todas as ações do webhook são apenas console.log(). Quando um pagamento é confirmado (status: paid), o sistema apenas imprime no log. Não salva em banco de dados, não atualiza estado, não envia notificação, não libera o serviço.

Impacto: FATAL: Mesmo pagamentos legítimos não resultam em nenhuma ação. O sistema não entrega o serviço.

C-05 ignoreBuildErrors: true NO NEXT.CONFIG

Arquivo: next.config.mjs

A configuração typescript.ignoreBuildErrors está habilitada. Isso significa que o projeto compila mesmo com erros de TypeScript. Bugs de tipagem, propriedades inexistentes, chamadas incorretas de função — tudo é ignorado silenciosamente.

Impacto: ALTO RISCO: Erros reais são mascarados. Código pode quebrar em runtime sem aviso.

C-06 IMAGENS NÃO OTIMIZADAS (unoptimized: true)

Arquivo: next.config.mjs

A configuração images.unoptimized: true desabilita toda a pipeline de otimização de imagens do Next.js. Imagens são servidas no tamanho e formato original (PNG), sem conversão para WebP, sem resize responsivo, sem lazy loading automático.

Impacto: PERFORMANCE: Em internet lenta ou dispositivos antigos, imagens grandes travam o carregamento.

C-07 SEM TIMEOUT NA API PAYEVO

Arquivo: api/pix/route.ts

As chamadas fetch para apiv2.payevo.com.br (linhas 135, 179) não possuem AbortSignal.timeout(). Se o servidor PayEvo ficar lento ou cair, a requisição fica pendurada indefinidamente. O usuário vê "Gerando PIX..." para sempre.

Impacto: RISCO: Usuário fica travado. Função serverless pode atingir timeout (30s Vercel) sem resposta.

C-08 QR CODE GERADO POR SERVIÇO EXTERNO

Arquivo: api/pix/route.ts (linha 175)

O QR Code é gerado fazendo fetch para api.qrserver.com, um serviço gratuito de terceiros. Se esse serviço ficar indisponível (e já teve instabilidades), o QR Code base64 retorna vazio. O frontend mostra apenas um placeholder genérico "QR Code".

Impacto: RISCO: Dependência de terceiro não confiável para funcionalidade core do checkout.

C-09 RATE LIMITING EM MEMÓRIA NÃO PERSISTENTE

Arquivo: api/pix/route.ts (linhas 10-24)

O rate limiting usa um Map() em memória. Na Vercel (ou qualquer ambiente serverless), cada instância tem seu próprio Map. O rate limit é resetado a cada cold start. Com múltiplas instâncias, um atacante distribui requests e contorna o limite completamente.

Impacto: SEGURANÇA: Rate limiting é ineficaz em produção serverless.

C-10 CPF GERADO ALEATORIAMENTE

Arquivo: api/pix/route.ts (linhas 27-44)

A cada transação PIX, um CPF válido é gerado aleatoriamente pela função generateValidCPF(). Esse CPF falso é enviado para o gateway PayEvo. Gateways de pagamento sérios podem rejeitar transações com CPF que não pertence ao pagador.

Impacto: RISCO LEGAL E FUNCIONAL: Pode causar rejeição de pagamentos e problemas regulatórios.

C-11 FORMSPREE ID HARDCODED NO CLIENTE

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx (linha 93)

O ID do Formspree (xzdkqqkp) está exposto no código-fonte do cliente. Qualquer pessoa pode inspecionar o JavaScript, copiar o ID e enviar dados falsos diretamente para o formulário, poluindo os dados de leads.

Impacto: SEGURANÇA: Spam e dados falsos nos leads. Sem proteção CSRF.

C-12 WEBHOOK RETORNA 200 MESMO EM ERRO

Arquivo: api/webhook/payevo/route.ts (linha 75)

O catch block do webhook retorna status 200 com { received: true } mesmo quando ocorre um erro interno. A PayEvo interpreta isso como "webhook processado com sucesso" e não faz retry. Pagamentos podem ser perdidos silenciosamente.

Impacto: FATAL: Erros no processamento de webhook são mascarados. Pagamentos podem ser perdidos.

# 3. PROBLEMAS DE ALTA SEVERIDADE

## 3.1 Segurança

A-01 ENDPOINT /api/pix/status SEM AUTENTICAÇÃO

Arquivo: api/pix/status/route.ts

Qualquer pessoa pode consultar o status de qualquer transação PIX apenas conhecendo o transaction_id. Não há token de sessão, cookie ou qualquer forma de autenticação.

Impacto: Exposição de dados de pagamento. Enumeration attack possível.

A-02 VALIDAÇÃO DE WEBHOOK NÃO VERIFICA STATUS VÁLIDO

Arquivo: api/webhook/payevo/route.ts (linha 18)

A função isValidPayload() apenas verifica se id e status são strings não vazias. Não valida se o status é um dos valores esperados (paid, refused, etc). Um webhook com status: "hacked" passa na validação.

Impacto: Processamento de webhooks com dados inválidos.

A-03 SEM HEADERS DE SEGURANÇA (CSP, CORS)

Arquivo: next.config.mjs

Nenhum Content Security Policy, X-Frame-Options, ou CORS headers configurados. O site pode ser embeddado em iframes maliciosos (clickjacking) e scripts externos podem ser injetados.

Impacto: Vulnerabilidade a XSS e clickjacking.

A-04 DADOS SENSÍVEIS EM LOGS

Arquivo: api/pix/route.ts (linha 65)

O console.log na linha 65 mostra primeiros 3 caracteres do nome do cliente. Em produção, logs podem ser acessados por terceiros. Outros logs mostram transaction_id, status e amounts.

Impacto: Exposição parcial de PII em logs de produção.

## 3.2 Fluxo de Pagamento

A-05 PREÇOS DUPLICADOS E DESSINCRONIZADOS

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx + api/pix/route.ts

Os preços dos planos estão hardcoded em DOIS lugares: no componente de checkout (linhas 9-33) e na API (linhas 4-8). Se alguém mudar o preço em um lugar e esquecer do outro, o valor exibido ao usuário será diferente do valor cobrado.

Impacto: Inconsistência de preços. Risco de cobrar valor errado.

A-06 CHECKOUT NÃO ENVIA planSlug PARA API

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx (linha 117)

O frontend envia planName ao invés de planSlug para a API. A API aceita ambos (fallback na linha 69), mas o match por nome é frágil — qualquer alteração no nome do plano quebra a correlação.

Impacto: Fragilidade na identificação do plano. Risco de cobrar plano errado.

A-07 SEM EXPIRAÇÃO VISUAL DO QR CODE PIX

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx

O QR Code PIX tem expiração (definida como 1 dia no backend), mas o frontend não mostra nenhum countdown, nenhum aviso de expiração. O usuário pode tentar pagar um QR Code expirado e não entender por que falhou.

Impacto: UX quebrada. Frustração do usuário.

A-08 RACE CONDITION: FORMSPREE + PIX SEQUENCIAL

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx (linhas 92-107)

handlePayment() envia dados para Formspree e depois gera PIX em sequência. Se Formspree falhar (await sem verificação de response.ok), o erro é silenciado e o PIX é gerado normalmente. Leads podem ser perdidos sem aviso.

Impacto: Perda silenciosa de leads.

A-09 CLIPBOARD SEM TRATAMENTO DE ERRO

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx (linha 146)

navigator.clipboard.writeText() pode falhar em contextos inseguros (HTTP sem HTTPS) ou quando o navegador bloqueia a API. O erro não é capturado — o botão parece funcionar mas nada é copiado.

Impacto: Usuário acha que copiou o código PIX mas não copiou.

A-10 TIMEOUT DE SETCOPIED NÃO É LIMPO

Arquivo: checkout/[plan]/page.tsx (linha 148)

O setTimeout de 3 segundos que reseta o estado 'copied' não é limpado se o componente desmontar. Causa memory leak e warning do React em desenvolvimento.

Impacto: Memory leak. Warning no console.

## 3.3 Performance para Dispositivos Ruins

A-11 BLUR DE 180px NOS ORBS ANIMADOS

Arquivo: components/ambient-background.tsx

Dois divs de 650px e 500px com blur(180px) e animação infinita de 22 segundos. Blur de 180px é EXTREMAMENTE pesado para GPU. Em dispositivos com GPU fraca (celulares antigos, PCs básicos), causa travamento visível durante scroll.

Impacto: Jank severo em dispositivos antigos. Site fica inutilizável.

A-12 OVERLAY SVG NO BODY::AFTER

Arquivo: globals.css (linhas 87-96)

Um pseudo-elemento fixo com padrão SVG repetido (fractal noise) cobre toda a página com z-index: 9999. Em cada frame de scroll, o navegador recompõe esse layer. Em dispositivos lentos, isso dobra o custo de cada paint.

Impacto: Duplica o custo de rendering em cada scroll.

A-13 16 IMAGENS DO CAROUSEL SEM LAZY LOADING

Arquivo: components/logo-carousel.tsx

O carousel de logos usa <img> nativo (não Next.js Image) sem loading="lazy". 16 imagens (8 logos duplicados) são carregadas todas ao mesmo tempo, fazendo 16 requests HTTP paralelas ao carregar a página.

Impacto: Em internet 3G, isso pode levar 5-10 segundos extras de carregamento.

A-14 LOTTIE CARREGADO APENAS EM MOBILE

Arquivo: components/hero-section.tsx

A biblioteca lottie-react (~100KB minificada) é carregada via dynamic import mas só é renderizada em mobile (className md:hidden). A animação JSON (Mr Detective.json) é carregada via fetch sem verificação de tamanho.

Impacto: Mobile (onde performance é mais crítica) carrega peso extra desnecessário.

# 4. PROBLEMAS DE MÉDIA SEVERIDADE

## 4.1 Performance e Otimização

P-01: setInterval com 16ms para animar números (stats-bar.tsx) — múltiplos timers simultâneos causam jank.

P-02: Countdown com setInterval de 1s rodando indefinidamente (pricing-section.tsx) — sem pausa quando tab não está visível.

P-03: Animação CSS orb-float roda infinitamente mesmo fora do viewport (globals.css).

P-04: Imagem mockup.png com priority carregada em mobile mesmo sendo hidden (hero-section.tsx).

P-05: Logo.png em formato PNG ao invés de WebP moderno.

P-06: Conversão de valor para centavos com Math.round(amount * 100) pode ter imprecisão de ponto flutuante (api/pix/route.ts).

P-07: Sem prefers-reduced-motion para desabilitar animações pesadas em dispositivos que pedem economia.

P-08: Lottie JSON carregado via fetch sem preload no <head> (hero-section.tsx).

P-09: Imagens externas do carousel sem controle de cache (logo-carousel.tsx).

P-10: 2 Google Fonts carregadas do CDN externo (DM Sans + Playfair Display).

## 4.2 Tratamento de Erros

E-01: Catch blocks genéricos em todas as APIs — impossível diagnosticar tipo de erro.

E-02: Resposta 502 para erro de consulta é semanticamente incorreto (api/pix/status/route.ts).

E-03: JSON parsing do body sem try-catch dedicado (pode falhar se Content-Type estiver errado).

E-04: Resposta da PayEvo não é completamente validada (assume estrutura específica).

E-05: sessionStorage.getItem sem try-catch (pricing-section.tsx) — falha em modo anônimo/privado em alguns navegadores.

E-06: Múltiplos PIX podem ser gerados para o mesmo pedido se usuário clicar Voltar e Pagar novamente.

## 4.3 Compatibilidade

C-01: CSS Custom Properties (var(--)) sem fallback — IE11 e Safari < 9.1 não suportam.

C-02: backdrop-filter sem fallback — Android < 9 e IE não suportam.

C-03: Flex gap não suportado em IE11.

C-04: background-clip: text não funciona em IE11 (gradient-gold-text).

C-05: Imagens externas sem responsive srcSet (logo-carousel.tsx).

## 4.4 Erros de Ortografia

T-01: "codigo" sem acento em 3 ocorrências (checkout/[plan]/page.tsx).

T-02: "voce recebera" sem acentos (checkout/[plan]/page.tsx, linha 274).

T-03: "ate 5 minutos" sem acento (checkout/[plan]/page.tsx).

# 5. PROBLEMAS DE BAIXA SEVERIDADE

## 5.1 SEO

S-01: Falta <h1> principal na página — hero-section usa apenas <h2>.

S-02: Sem Open Graph image na metadata — compartilhamento sem preview.

S-03: Sem Schema.org JSON-LD (Organization, LocalBusiness).

S-04: Sem canonical tag na metadata.

S-05: Links para # no footer (Termos, Privacidade) — páginas não existem.

## 5.2 Acessibilidade

A-01: Contraste de #8a8a96 em #faf9f7 não atinge WCAG AA (~2.5:1 vs 3:1 necessário).

A-02: Accordion sem aria-expanded (faq-section.tsx).

A-03: Menu mobile sem trap de foco e sem escape para fechar.

A-04: Tipografia de 12.8px em mobile (navbar) — abaixo do mínimo recomendado de 16px.

A-05: Botões com padding insuficiente para toque mobile (< 44px target).

A-06: Heading hierarchy quebrada — múltiplos h2 sem h1.

A-07: Ícones decorativos sem aria-hidden="true" (checkout).

A-08: top-bar.tsx marcado como "use client" sem necessidade.

## 5.3 Manutenibilidade

M-01: 11 estados useState fragmentados no checkout — deveria usar useReducer.

M-02: Referência única DTV-timestamp-random pode colidir em alta concorrência.

M-03: Sem variáveis de ambiente para Formspree ID.

M-04: Tipos inline no useState ao invés de interface separada.

M-05: Sem ESLint config explícito no projeto.

# 6. ORDEM DE CORREÇÃO RECOMENDADA

As correções devem ser feitas nesta ordem exata para garantir que o sistema funcione antes do deploy:

Fase 1: Correções Bloqueantes (Fazer ANTES do deploy)

1. Implementar polling de status no checkout (C-02) + setar isSuccess quando pago (C-01)

2. Adicionar validação de assinatura no webhook (C-03)

3. Implementar ação real no webhook — salvar em banco/enviar notificação (C-04)

4. Remover ignoreBuildErrors: true e corrigir erros TS (C-05)

5. Remover images.unoptimized: true (C-06)

6. Adicionar AbortSignal.timeout() nas chamadas à PayEvo (C-07)

7. Gerar QR Code localmente com biblioteca (qrcode) ao invés de API externa (C-08)

8. Corrigir webhook para retornar 500 em erros (C-12)

Fase 2: Segurança e Robustez

9. Mover Formspree ID para variável de ambiente

10. Adicionar headers de segurança (CSP, X-Frame-Options)

11. Implementar rate limiting com Redis/KV store

12. Enviar planSlug (não planName) na API

13. Adicionar autenticação ao endpoint /api/pix/status

14. Adicionar expiração visual do QR Code no checkout

Fase 3: Performance para Dispositivos Ruins

15. Remover ou simplificar blur(180px) dos orbs

16. Remover overlay SVG do body::after

17. Adicionar lazy loading e Next.js Image no carousel de logos

18. Adicionar prefers-reduced-motion

19. Converter imagens para WebP

Fase 4: Polish

20. Corrigir ortografia (código, você, até)

21. Adicionar h1 e corrigir heading hierarchy

22. Adicionar Open Graph image

23. Corrigir contraste WCAG

24. Criar páginas de Termos e Privacidade

CONCLUSÃO FINAL: O projeto tem uma base visual sólida e boa estrutura de código, mas o fluxo de pagamento está fundamentalmente quebrado. O checkout nunca completa, o webhook não faz nada, e a segurança tem brechas graves. A Fase 1 de correções é obrigatória antes de qualquer deploy. Estimo 4-6 horas de trabalho focado para as correções bloqueantes.

Se autorizar, posso iniciar as correções da Fase 1 imediatamente, arquivo por arquivo, com verificação a cada etapa.